附件1

非密

# PlanCoder项目测试检验大纲

| 协议编号： |  |
| --- | --- |
| 协议名称： |  |
| 承担单位： |  |
| 项目负责人： |  |
| 起止时间： |  |
| 协议经费： |  |
| 拟制时间： |  |

目  录

一 测试目的

二 测试依据

三 测试检验总体方案

四 测试场景设置

五 风险分析与防范措施

附表 项目测试检验总体安排

子附件 测试大纲评审意见与专家组成表

- 测试目的

对PlanCoder技术分项形成的指标定义、规则条件函数、展示页面、HTTP接口及历史结果索引开展可重复测试，为中期检查提供技术依据。测试范围为当前可核查成果，不代替项目全部合同指标覆盖性审查。项目协议基本信息和经费本次留空。

三项计划质量评分是质量信号；通过率方差是结果波动量；低评分规则为预测假设；三阶段控制为修复策略。测试需确认这些类型与证据状态被正确区分，不将分数或布尔标记解释为校准后的失败概率。

- 测试依据

依据甲方下发附件2的文档结构、附件3测试大纲与测试报告参考模板，以及2026年9月15日会议纪要提出的成果、节点、专家回避和支撑材料要求编制。技术依据为现有论文稿、PlanCoder研究实现、原有指标规则目录和本次接口实现。

正式协议及其考核原文未在本次填写范围内。现有页面配置的指标不少于10项、规则不少于5种仅作目标参考，须由项目组结合协议复核；本分项不以候选数量推定合同达标。

- 测试检验总体方案

测试对象包括指标与规则条目、可调用计算和条件函数、本地展示与接口、历史结果证据四类。设计五种场景：目录与类型核对、评分和方差计算、规则与阶段边界、历史结果复算、评分配置与错误处理。各项先完成内部自测，再由项目组按协议确定外部测试组织方式。

当前建议采用专家复核与现场操作演示，对数学口径、规则类型、证据来源和复算程序进行联合检查。这些对象包含模型评分输入边界与研究证据判读，仅凭页面数量或单次接口调用不足以评价。是否采用专家测试以及具体专家、地点、日期由项目组确认；本稿不虚构已安排的第三方机构。

专家应按会议纪要落实回避原则，不得包括项目牵头单位及本单位专家。正式测试前固定软件版本、测试数据、日志与哈希，准备独立运行环境；全过程保留实际结果、异常与专家签字。真实外部模型评分为可选配置项，本轮内部自测未发起模型调用，不将其列为已完成性能验证。

- 测试场景设置

场景PC-T01至PC-T05分别检验目录完整性、指标计算与来源要求、条件与预算边界、历史记录可追溯性，以及模型配置和异常响应。确定性函数用合成输入检验；研究效果通过原始结果复算与专家复核检验，两者不混同。

- PC-T01 目录查询与成果类型核对

| 要 素 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 场景编号 | PC-T01 |  |
| 场景名称 | 目录查询与成果类型核对 |  |
| 场景描述 | PlanCoder技术分项本地验证；正式专家测试地点、单位及人员留空。 |  |
| 测试对象及考核指标 | 指标库 规则库 展示页面与查询接口 |  |
| 测试环境 | Windows本地环境；Python标准库服务；Node.js浏览器函数测试；localhost访问。 |  |
| 测试设备 | 本机开发工作站；正式专家测试设备编号留空。 |  |
| 测试方法 | 目录审查、HTTP接口测试和页面操作核对 |  |
| 测试数据 | catalog.json；4项PlanCoder指标、3条风险假设、3条策略；PULSE原8项指标6条规则。 |  |
| 测试要求 | 固定版本与输入，保存输出及哈希；合成样例和历史记录分开说明，不访问隐藏测试作为预测输入。 |  |
| 测试流程 | 1.启动server.py，查询health和完整目录。 2.按来源筛选PlanCoder和PULSE。 3.查看类型、证据、函数及计数说明。 | 1.服务正常并返回UTF-8 JSON。 2.PlanCoder为4项指标6条规则；PULSE为8和6。 3.预测假设与修复策略区分，链接可访问。 |
| 合格判据 | 所列步骤结果符合预期且异常边界被正确处理；历史结果可追溯。项目级达标由协议对照及专家审定。 |  |
| 备注 | 内部检查不替代专家签字；风险阈值仅为合成演示，不代表已验证预测阈值。 |  |

- PC-T02 计划质量评分与方差计算

| 要 素 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 场景编号 | PC-T02 |  |
| 场景名称 | 计划质量评分与方差计算 |  |
| 场景描述 | PlanCoder技术分项本地验证；正式专家测试地点、单位及人员留空。 |  |
| 测试对象及考核指标 | S-I01至S-I04 评分记录校验与计算接口 |  |
| 测试环境 | Windows本地环境；Python标准库服务；Node.js浏览器函数测试；localhost访问。 |  |
| 测试设备 | 本机开发工作站；正式专家测试设备编号留空。 |  |
| 测试方法 | 确定输入复算与非法输入边界测试 |  |
| 测试数据 | 带评分理由和来源的合成评分记录；通过率[0,0.5,1,0.5,0.5]及[0,0]。 |  |
| 测试要求 | 固定版本与输入，保存输出及哈希；合成样例和历史记录分开说明，不访问隐藏测试作为预测输入。 |  |
| 测试流程 | 1.提交三维评分记录并核对来源。 2.计算两组通过率方差。 3.提交越界、NaN、单样本或缺来源输入。 | 1.分数不被伪造或解释为概率。 2.总体方差分别为0.1与0。 3.非法输入被拒绝，API返回400。 |
| 合格判据 | 所列步骤结果符合预期且异常边界被正确处理；历史结果可追溯。项目级达标由协议对照及专家审定。 |  |
| 备注 | 内部检查不替代专家签字；风险阈值仅为合成演示，不代表已验证预测阈值。 |  |

- PC-T03 风险条件及修复阶段边界

| 要 素 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 场景编号 | PC-T03 |  |
| 场景名称 | 风险条件及修复阶段边界 |  |
| 场景描述 | PlanCoder技术分项本地验证；正式专家测试地点、单位及人员留空。 |  |
| 测试对象及考核指标 | S-R01至S-R06及阶段决策接口 |  |
| 测试环境 | Windows本地环境；Python标准库服务；Node.js浏览器函数测试；localhost访问。 |  |
| 测试设备 | 本机开发工作站；正式专家测试设备编号留空。 |  |
| 测试方法 | 阈值等值测试与阶段边界测试 |  |
| 测试数据 | 评分0.59和0.6，阈值0.6；公开测试通过标记与计划修复0/5、代码修复0/6组合。 |  |
| 测试要求 | 固定版本与输入，保存输出及哈希；合成样例和历史记录分开说明，不访问隐藏测试作为预测输入。 |  |
| 测试流程 | 1.检查低评分条件的严格小于关系。 2.检查计划修复、检索修复和停止。 3.检查负数、布尔次数和超预算输入。 | 1.0.59触发，0.6不触发。 2.四类阶段动作符合定义，默认最多12次代码生成。 3.非法次数被拒绝。 |
| 合格判据 | 所列步骤结果符合预期且异常边界被正确处理；历史结果可追溯。项目级达标由协议对照及专家审定。 |  |
| 备注 | 内部检查不替代专家签字；风险阈值仅为合成演示，不代表已验证预测阈值。 |  |

- PC-T04 历史实验结果及证据追溯

| 要 素 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 场景编号 | PC-T04 |  |
| 场景名称 | 历史实验结果及证据追溯 |  |
| 场景描述 | PlanCoder技术分项本地验证；正式专家测试地点、单位及人员留空。 |  |
| 测试对象及考核指标 | 论文RQ3.1对应历史结果与证据索引 |  |
| 测试环境 | Windows本地环境；Python标准库服务；Node.js浏览器函数测试；localhost访问。 |  |
| 测试设备 | 本机开发工作站；正式专家测试设备编号留空。 |  |
| 测试方法 | JSONL逐任务去重、统计复算与SHA-256核对 |  |
| 测试数据 | 32份历史完整结果；每组合929个唯一任务。包含已识别的重复记录与合并来源。 |  |
| 测试要求 | 固定版本与输入，保存输出及哈希；合成样例和历史记录分开说明，不访问隐藏测试作为预测输入。 |  |
| 测试流程 | 1.按task_id保留最后一条并排除summary。 2.复算各模型和数据集结果及成本。 3.核对哈希、重复和合并记录。 | 1.各方法任务数分别为500/139/150/140。 2.PlanCoder宏平均为65.8%和76.9%。 3.异常显式保留，不按成败选优。 |
| 合格判据 | 所列步骤结果符合预期且异常边界被正确处理；历史结果可追溯。项目级达标由协议对照及专家审定。 |  |
| 备注 | 内部检查不替代专家签字；风险阈值仅为合成演示，不代表已验证预测阈值。 |  |

- PC-T05 评分服务配置与错误响应

| 要 素 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 场景编号 | PC-T05 |  |
| 场景名称 | 评分服务配置与错误响应 |  |
| 场景描述 | PlanCoder技术分项本地验证；正式专家测试地点、单位及人员留空。 |  |
| 测试对象及考核指标 | 真实模型评分接口及API异常处理 |  |
| 测试环境 | Windows本地环境；Python标准库服务；Node.js浏览器函数测试；localhost访问。 |  |
| 测试设备 | 本机开发工作站；正式专家测试设备编号留空。 |  |
| 测试方法 | 关闭模型配置下的接口测试及评分输入隔离检查 |  |
| 测试数据 | 合成任务计划；缺少评分配置、未知条目、错误JSON或媒体类型、跨源请求。 |  |
| 测试要求 | 固定版本与输入，保存输出及哈希；合成样例和历史记录分开说明，不访问隐藏测试作为预测输入。 |  |
| 测试流程 | 1.未配置模型时请求真实评分。 2.检查三维提示的输入隔离。 3.提交未知条目及非法请求。 | 1.返回503，不以演示值冒充真实评分。 2.相关性与清晰度不接收测试。 3.按场景返回400/404/415/403。 |
| 合格判据 | 所列步骤结果符合预期且异常边界被正确处理；历史结果可追溯。项目级达标由协议对照及专家审定。 |  |
| 备注 | 内部检查不替代专家签字；风险阈值仅为合成演示，不代表已验证预测阈值。 |  |

- 风险分析与防范措施

数据风险：原始结果含重复和多次运行合并。固定按任务编号保留最后记录，不以成败选优；保留合并来源待核项与所有原文件哈希。

证据风险：论文部分分析的原始数据尚未提供。将论文报告值与已复算值分开；未取得录用证明或专家签字时不写已录用或已通过。

配置风险：当前研究目录缺少检索模型权重。完整生成复现实验应补齐权重并要求检索成功，避免auto降级被误认为完整方法。

评价风险：质量评分阈值未独立验证，部分维度相关性较弱。演示阈值显式标注，预测假设与响应策略分列，不以函数测试通过替代预测有效性。

环境风险：不同方法的测试超时与重试策略可能影响成本和通过率。正式独立复核应统一或明确报告这些配置；本次仅对历史记录重新统计。

项目测试检验总体安排

| 序号 | 测试对象名称 | 考核指标（要求） | 测试检验方式 | 测试时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指标库 规则库 展示页面与查询接口 | 目录查询与成果类型核对 | 拟由专家复核 |  | PC-T01 |
| 2 | S-I01至S-I04 评分记录校验与计算接口 | 计划质量评分与方差计算 | 拟由专家复核 |  | PC-T02 |
| 3 | S-R01至S-R06及阶段决策接口 | 风险条件及修复阶段边界 | 拟由专家复核 |  | PC-T03 |
| 4 | 论文RQ3.1对应历史结果与证据索引 | 历史实验结果及证据追溯 | 拟由专家复核 |  | PC-T04 |
| 5 | 真实模型评分接口及API异常处理 | 评分服务配置与错误响应 | 拟由专家复核 |  | PC-T05 |

表内时间、地点、专家组织信息留空；正式测试方式以协议和项目组安排为准。内部自测记录见配套报告，五场景与接口测试记录逐项对应。

# 项目测试检验大纲评审意见

| 协议编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 协议名称 |  |  |  |
| 承担单位 |  | 项目负责人 |  |
| 起止时间 |  | 协议价款 |  |
| 评审意见 |  |  |  |
| 评审意见： |  |  |  |
| 评审专家组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

专家组组成表

| 序号 | 姓名 | 单位及职务职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 组长 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |