附件2

非密

# PlanCoder项目测试检验报告

内部自测版  专家测试栏留空

| 协议编号： |  |
| --- | --- |
| 协议名称： |  |
| 承担单位： |  |
| 项目负责人： |  |
| 起止时间： |  |
| 协议经费： |  |
| 拟制时间： |  |

本单位代表项目团队郑重承诺：本报告内容真实，无科研诚信问题。

目  录

一 测试情况概述

二 测试情况

三 测试结论

附表一 内部自测场景记录

附表二 专家现场测试记录及专家组成表

一 测试情况概述

本报告记录2026年10月22日针对PlanCoder技术分项实施的本机内部自测和历史结果复算，采用配套测试大纲PC-T01至PC-T05场景。项目基本信息和经费留空。未组织外部专家现场测试，不预填专家到场、评审通过或合同验收结论。

自测环境为Windows 11 AMD64，Python 3.12.14，Node.js v24.19.0。接口由Python标准库提供，测试访问本机回环地址；真实外部模型调用未执行。测试执行时间与源文件哈希保存于dist/selftest-results.json。

测试依据为配套测试大纲、论文稿、PlanCoder研究实现、本次目录及接口源码。论文RQ1、RQ2和人工一致性数值按论文报告引用，当前未取得相应原始记录，不列为本次已经验证的统计结果。正式专家测试组织、时间地点、评审意见与签字均留待实际执行。

二 测试情况

执行Python单元与HTTP接口检查24项，全部通过；执行JavaScript函数与既有PULSE回归检查6项，全部通过。覆盖三维评分来源校验、总体方差、非法输入、阈值边界、修复预算、目录来源筛选、模型未配置响应、JSON和媒体类型错误、跨源请求拒绝及OpenAPI和证据查询。

确定输入的结果包括：通过率[0,0.5,1,0.5,0.5]的总体方差为0.1，[0,0]的方差为0；评分0.59在阈值0.6时触发，评分0.6不触发；初始失败进入计划修复，5次计划修复耗尽进入检索修复，6次代码修复耗尽后返回最终代码；公开测试通过时直接返回并评估隐藏测试。

目录保留原PULSE 8项指标和6条风险条件，新增PlanCoder 4项指标、3条风险假设和3条修复策略。共展示12项指标候选与12条规则或策略，均保留研究来源、类型、接口、证据和限制。目录条目数量与独立合同计数分别处理。

历史结果核查覆盖32份完整结果文件。每个方法与模型组合为500/139/150/140题；PlanCoder宏平均通过率分别为65.8%和76.9%。逐文件指标、耗时、调用量、哈希与待核问题保存在dist/plancoder-evidence.json。该检查未重新运行生成代码、未重新调用模型，验证的是保存记录及统计口径。

发现LPW luna LiveCodeBench文件有141条任务记录但仅140个唯一任务，其中重复任务结果不同；按最后记录保留后通过率为81.43%，与论文81.4%取整一致。PlanCoder与LPW luna CodeContests文件含合并来源；部分失败调用记录的调用量为零。上述问题已显式登记，不能据此宣称单次独立运行的完整可复现性。

真实模型评分在未配置状态下返回503。相关性和清晰度评分提示不接收测试数据，可行性提示接收可见测试。评分接口是本次按论文定义补充的实现，原始论文评分脚本尚未归档；外部评分质量与预测阈值有效性仍需独立验证。

三 测试结论

本机内部自测的24项Python检查与6项JavaScript检查均通过，当前目录、确定性计算、规则条件与阶段决策接口具备本地演示能力；现有PULSE函数通过相关回归检查。

尚未完成的验证包括：外部专家现场测试、真实外部模型评分质量验证、风险阈值独立验证、RQ1/RQ2及人工盲评原始数据复算、历史结果合并规则核查、检索模型恢复后的完整生成复现。内部检查通过不等于项目合同指标全部达标。

专家现场测试结论：

        专家组组长签字：
年    月    日

附表一 内部自测场景记录

PC-T01 目录查询与成果类型核对

| 要 素 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景编号 | PC-T01 |  |  |
| 场景名称 | 目录查询与成果类型核对 |  |  |
| 场景描述 | PlanCoder技术分项本地验证；正式专家测试地点、单位及人员留空。 |  |  |
| 测试对象及考核指标 | 指标库 规则库 展示页面与查询接口 |  |  |
| 测试流程 | 1.启动server.py，查询health和完整目录。 2.按来源筛选PlanCoder和PULSE。 3.查看类型、证据、函数及计数说明。 | 1.服务正常并返回UTF-8 JSON。 2.PlanCoder为4项指标6条规则；PULSE为8和6。 3.预测假设与修复策略区分，链接可访问。 | 1.health返回200与ok。 2.来源筛选自动检查通过。 3.目录函数导出一致性检查通过。 |
| 实际结果与预期结果对比 | 内部自测：所列已执行检查与预期一致。 专家现场复核： |  |  |
| 合格判据 | 所列步骤结果符合预期且异常边界被正确处理；历史结果可追溯。项目级达标由协议对照及专家审定。 |  |  |
| 总体测试结论 | 内部自测检查通过。 专家现场结论： |  |  |
| 测试专家/时间 |  |  |  |
| 备注 | 内部检查不替代专家签字；风险阈值仅为合成演示，不代表已验证预测阈值。 |  |  |

PC-T02 计划质量评分与方差计算

| 要 素 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景编号 | PC-T02 |  |  |
| 场景名称 | 计划质量评分与方差计算 |  |  |
| 场景描述 | PlanCoder技术分项本地验证；正式专家测试地点、单位及人员留空。 |  |  |
| 测试对象及考核指标 | S-I01至S-I04 评分记录校验与计算接口 |  |  |
| 测试流程 | 1.提交三维评分记录并核对来源。 2.计算两组通过率方差。 3.提交越界、NaN、单样本或缺来源输入。 | 1.分数不被伪造或解释为概率。 2.总体方差分别为0.1与0。 3.非法输入被拒绝，API返回400。 | 1.三维评分记录测试通过。 2.两组方差与预期一致。 3.Python和JS边界测试通过。 |
| 实际结果与预期结果对比 | 内部自测：所列已执行检查与预期一致。 专家现场复核： |  |  |
| 合格判据 | 所列步骤结果符合预期且异常边界被正确处理；历史结果可追溯。项目级达标由协议对照及专家审定。 |  |  |
| 总体测试结论 | 内部自测检查通过。 专家现场结论： |  |  |
| 测试专家/时间 |  |  |  |
| 备注 | 内部检查不替代专家签字；风险阈值仅为合成演示，不代表已验证预测阈值。 |  |  |

PC-T03 风险条件及修复阶段边界

| 要 素 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景编号 | PC-T03 |  |  |
| 场景名称 | 风险条件及修复阶段边界 |  |  |
| 场景描述 | PlanCoder技术分项本地验证；正式专家测试地点、单位及人员留空。 |  |  |
| 测试对象及考核指标 | S-R01至S-R06及阶段决策接口 |  |  |
| 测试流程 | 1.检查低评分条件的严格小于关系。 2.检查计划修复、检索修复和停止。 3.检查负数、布尔次数和超预算输入。 | 1.0.59触发，0.6不触发。 2.四类阶段动作符合定义，默认最多12次代码生成。 3.非法次数被拒绝。 | 1.阈值等值及缺失测试通过。 2.阶段与零预算边界通过。 3.非法次数检查通过。 |
| 实际结果与预期结果对比 | 内部自测：所列已执行检查与预期一致。 专家现场复核： |  |  |
| 合格判据 | 所列步骤结果符合预期且异常边界被正确处理；历史结果可追溯。项目级达标由协议对照及专家审定。 |  |  |
| 总体测试结论 | 内部自测检查通过。 专家现场结论： |  |  |
| 测试专家/时间 |  |  |  |
| 备注 | 内部检查不替代专家签字；风险阈值仅为合成演示，不代表已验证预测阈值。 |  |  |

PC-T04 历史实验结果及证据追溯

| 要 素 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景编号 | PC-T04 |  |  |
| 场景名称 | 历史实验结果及证据追溯 |  |  |
| 场景描述 | PlanCoder技术分项本地验证；正式专家测试地点、单位及人员留空。 |  |  |
| 测试对象及考核指标 | 论文RQ3.1对应历史结果与证据索引 |  |  |
| 测试流程 | 1.按task_id保留最后一条并排除summary。 2.复算各模型和数据集结果及成本。 3.核对哈希、重复和合并记录。 | 1.各方法任务数分别为500/139/150/140。 2.PlanCoder宏平均为65.8%和76.9%。 3.异常显式保留，不按成败选优。 | 1.32份记录均已索引。 2.历史结果复算与论文主表取整一致。 3.重复及合并问题已记录待核。 |
| 实际结果与预期结果对比 | 内部自测：所列已执行检查与预期一致。 专家现场复核： |  |  |
| 合格判据 | 所列步骤结果符合预期且异常边界被正确处理；历史结果可追溯。项目级达标由协议对照及专家审定。 |  |  |
| 总体测试结论 | 内部自测检查通过。 专家现场结论： |  |  |
| 测试专家/时间 |  |  |  |
| 备注 | 内部检查不替代专家签字；风险阈值仅为合成演示，不代表已验证预测阈值。 |  |  |

PC-T05 评分服务配置与错误响应

| 要 素 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景编号 | PC-T05 |  |  |
| 场景名称 | 评分服务配置与错误响应 |  |  |
| 场景描述 | PlanCoder技术分项本地验证；正式专家测试地点、单位及人员留空。 |  |  |
| 测试对象及考核指标 | 真实模型评分接口及API异常处理 |  |  |
| 测试流程 | 1.未配置模型时请求真实评分。 2.检查三维提示的输入隔离。 3.提交未知条目及非法请求。 | 1.返回503，不以演示值冒充真实评分。 2.相关性与清晰度不接收测试。 3.按场景返回400/404/415/403。 | 1.未配置测试返回503。 2.三维提示隔离检查通过。 3.错误状态码检查通过。真实外部模型调用未执行。 |
| 实际结果与预期结果对比 | 内部自测：所列已执行检查与预期一致。 专家现场复核： |  |  |
| 合格判据 | 所列步骤结果符合预期且异常边界被正确处理；历史结果可追溯。项目级达标由协议对照及专家审定。 |  |  |
| 总体测试结论 | 内部自测检查通过。 专家现场结论： |  |  |
| 测试专家/时间 |  |  |  |
| 备注 | 内部检查不替代专家签字；风险阈值仅为合成演示，不代表已验证预测阈值。 |  |  |

附表二 专家现场测试记录表

| 要 素 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景编号 |  |  |  |
| 场景名称 |  |  |  |
| 场景描述 |  |  |  |
| 测试对象及考核指标 |  |  |  |
| 测试流程 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 |
| 实际结果与预期结果对比 | 逐步骤记录符合情况及偏差 |  |  |
| 合格判据 | 所列步骤均达到预期结果则判定符合；存在偏差时如实记录并由专家判定。 |  |  |
| 总体测试结论 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |  |
| 测试专家/时间 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

专家组组成表

| 序号 | 姓名 | 单位及职务职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 组长 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |