| 附件3 协议编号： | 非密 |
| --- | --- |

# 2026年度重点实验室自主科研任务年度进展报告

协议名称

实验室负责人

承研单位

研究起止时间

报告填写时间

：

：   （打印并签字）

：  （打印并盖章）

：         年     月至      年     月

：         年     月     日

本单位代表承担团队郑重承诺:本报告内容真实，相关成果属于本项目，无科研诚信问题。

中央军委科学技术委员会制

1.总体情况

本报告汇总需求端PULSE技术分项的年度进展。已形成需求条件化不确定性度量、生成前识别和选择性澄清流程，并完成受控歧义诊断、澄清案例分析和固定预算验证。协议及人员等基本信息由承担单位核定。

研究围绕需求表述变化怎样影响代码生成展开，利用多次生成结果刻画结构和功能表现波动，再依据需求文本判断是否发起澄清。相关程序、数据处理流程和评测记录已形成，可为项目需求端的主动感知研究提供依据。

研究结果显示，澄清可改善部分歧义需求的代码生成表现，同时存在无变化和退化案例。高不确定性优先澄清相对随机选择的优势尚未得到确认。正式分类器准确率、项目级指标计数、原型集成和外部测试结论待核定。

2.本年度项目立项情况

本分项聚焦智能化代码生成的需求理解阶段，研究需求条件化生成不确定性、需求表述歧义及主动澄清机制。离线标注、文本识别与澄清流程分别承担度量、提前判断和需求信息补充任务。

年度技术产出包括不确定性度量与选择性澄清程序、受控对照和固定预算实验材料、案例审阅记录，以及指标与质量风险条件候选。现有候选条目尚需核对独立性、适用范围和预测有效性，不直接视为合同要求的指标库与规则库已达标。

3.本年度任务的检查评估情况

按照年度检查准备要求，对需求端数据入口、任务划分、运行完成状态、评测口径和成果支撑材料进行了内部核对。原始实验与修订后的评测记录分别保存，异常案例未因结果不利而删除。

研究层面的数据核对及部分离线回归检查已有记录；共享指标规则目录中的需求端函数也通过本次相关回归检查。上述检查不代替外部专家测试、第三方测评或正式节点意见，评估组织情况和结论由承担单位依据实际程序填写。

4.本年度开展项目的检查评估情况

受控诊断比较明确需求与多种歧义表述下的代码生成表现。对输入与测试入口存在明显错配的任务按预定一致性规则处理，保留原始结果并另列主要分析范围。研究表明，需求表述变化会带来不同程度的功能风险。

探索性澄清面板与固定预算验证均保留澄清前后配对结果。案例审核同时覆盖改善、无变化和退化情形，发现低波动但稳定错误理解的需求可能从澄清中受益，而不充分或无依据的回答也可能使生成表现下降。

固定预算验证中，全量澄清改善了整体表现，但高不确定性优先策略的优势区间跨越零。测试适配问题已作限定范围内的修订重评，原记录保留。正式分类器权重及部分早期产物缺失，相关性能指标不作已完成表述。

5.本年度取得的年度成果及应用情况

一是形成需求条件化不确定性度量方法。结合多次生成代码的结构差异与功能表现波动，为同一需求提供离线量化信号，并建立需求文本到高低不确定性判断的研究流程。该分数反映输出不一致性，不直接等同于需求歧义程度或代码失败概率。

二是形成需求歧义影响分析。词汇、语义、句法和模糊表述等条件下的受控对照表明，生成可靠性会随需求条件变化，其中模糊表述影响较明显。部分需求虽表现出较低生成波动，仍可能形成稳定的错误理解。

三是形成选择性澄清流程与验证材料。方法在生成前识别可能存在较高不确定性的需求，选择性提问并整合得到的信息。探索性案例和固定预算实验均显示澄清收益与风险并存，不能仅依据不确定性高低决定交互资源分配。

四是整理指标与风险条件候选。需求端现有目录包含结构差异、功能不稳定性及其组合等度量候选，也列有后续代码功能风险的条件假设。组合指标、同源变换和同一规则模板的变体需去重；响应与防护策略不直接计为质量预测规则。

五是提供后续应用基础。研究程序、实验输入、逐例生成结果、评测脚本和案例审核材料可支撑需求端方法复核与原型集成。现阶段主要适用于代码生成研究任务，尚无正式业务部署及系统级质量损失预测的应用证明。

6.组织管理情况

本分项按输入、运行配置、候选代码、评测结果和分析记录建立证据链；主要样本的排除规则、开发与验证任务划分、负收益案例和适配器修订均有留存。研究结论按实验条件说明，不覆盖或改写原始结果。

后续需结合项目管理要求统一成果归属、指标和规则计数、原型接口及测评材料。经费管理、人员组织、专家评审和保密审批由相应责任单位按正式记录填写。

7.翌年工作考虑

继续研究低不确定性条件下的稳定错误理解，以及澄清回答引入无依据约束造成的退化。完善需求信息完整性、事实来源和语义一致性检查，并在独立任务上同时评价正收益、负收益和交互成本。

补齐正式分类器及其验证记录，明确需求端信号的输入时点、适用条件和输出解释；推进与规划、代码生成环节的数据接口对接，研究跨环节传播和质量风险预测，并按项目安排组织正式测评。

8.存在问题及意见建议

现有不确定性分数可能漏掉稳定错误理解，澄清机制可能引入错误约束；高不确定性优先选择的优势尚未得到确认。指标与规则候选的独立性、阈值和预测效果也需进一步验证。

建议优先补齐分类器权重、独立验证和候选条目的实现证据，统一复现环境及测试口径，并对阶段性正负案例持续审核。项目级达标结论应以正式协议、原型集成和外部测评结果为准。