附件1

非密

# PULSE项目测试检验大纲

| 协议编号： |  |
| --- | --- |
| 协议名称： |  |
| 承担单位： |  |
| 项目负责人： |  |
| 起止时间： |  |
| 协议经费： |  |
| 拟制时间： |  |

目  录

一 测试目的

二 测试依据

三 测试检验总体方案

四 测试场景设置

五 风险分析与防范措施

附表 项目测试检验总体安排

子附件 测试大纲评审意见与专家组成表

- 测试目的

对需求端不确定性度量、生成前识别、选择性澄清及其研究证据开展可重复检查，为节点检查提供技术支撑。当前检查对象包括归档实验、候选指标规则和共享目录函数，不代替项目全部合同指标的第三方测评。

重点区分可复算的需求端度量、实验观察到的澄清收益、尚待验证的风险规则和正式分类器性能。低生成波动不能直接解释为低失败风险；策略收益与功能质量预测应分别评价。

- 测试依据

依据正式任务协议、项目年度计划、附件3测试大纲参考模板，以及需求端已归档的输入、运行、评测和分析记录编制。现有候选清单与共享目录用于条目定义和函数核查，正式考核仍以协议和组织单位确定的测评方案为准。

项目级目标包括不确定性度量指标库不少于10项、质量预测规则库不少于5种。现有需求端候选条目存在组合、同源变换及规则模板复用，不能只按展示数量计数；正式分类器准确率和系统级预测能力仍需另行测试。

- 测试检验总体方案

设置五个内部核对场景：目录与函数、受控诊断、澄清案例、固定预算策略、分类器与规则证据。确定性计算使用可人工核算的小样例；研究结论依据保存的输入、候选和配对结果；正式外部测试需重新明确版本、数据、判据和组织方式。

建议专家对样本处理、指标计算、案例审阅和统计口径进行现场复核。合同的软件类成果仍应由具备资质的第三方机构测评；是否将这些场景用于年度外部专家测试，以及专家、地点和日期，由项目组依正式安排确认。

测试前固定需求文本、生成代码、评测适配器及分析版本，留存原始结果和修订记录。对于结构差异度量的复现，应固定运行环境及哈希顺序；对于澄清收益与风险规则，应区分开发数据和独立验证数据。

- 测试场景设置

场景PU-T01至PU-T05依次核对目录与函数、歧义诊断、澄清面板、固定预算验证，以及分类器和候选规则的证据边界。内部核对的通过只说明相应记录或函数符合既定检查，不直接证明合同指标达标。

- PU-T01 目录与需求端函数核对

| 要 素 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 场景编号 | PU-T01 |  |
| 场景名称 | 目录与需求端函数核对 |  |
| 场景描述 | 需求端技术分项的内部核对；正式专家测试的地点、人员和时间留空。 |  |
| 测试对象及考核指标 | 需求端指标和风险条件候选；共享目录与接口 |  |
| 测试环境 | 归档研究数据只读核对；共享目录在Windows本机运行。 |  |
| 测试设备 | 本机工作站；正式测试设备待登记。 |  |
| 测试方法 | 目录查询、确定输入的计算与边界检查 |  |
| 测试数据 | 共享目录中的需求端条目及已定义的小样例输入。 |  |
| 测试要求 | 固定样本和版本，保留原始记录；内部核对与正式外部测试分开。 |  |
| 测试流程 | 1.查询需求端目录与来源。 2.计算功能不稳定性和综合分数。 3.检查缺失或非法输入。 | 1.展示8项指标、6条风险条件候选。 2.计算值符合定义。 3.异常输入明确拒绝。 |
| 合格判据 | 记录与预期一致且限制被如实注明；项目级指标达标由正式测评判定。 |  |
| 备注 | 内部核对不代替专家签字或第三方测评；候选条目不预先计数。 |  |

- PU-T02 受控歧义诊断与数据一致性

| 要 素 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 场景编号 | PU-T02 |  |
| 场景名称 | 受控歧义诊断与数据一致性 |  |
| 场景描述 | 需求端技术分项的内部核对；正式专家测试的地点、人员和时间留空。 |  |
| 测试对象及考核指标 | 需求条件化度量和主要受控诊断记录 |  |
| 测试环境 | 归档研究数据只读核对；共享目录在Windows本机运行。 |  |
| 测试设备 | 本机工作站；正式测试设备待登记。 |  |
| 测试方法 | 输入一致性检查、配对统计与保存记录核对 |  |
| 测试数据 | 主要分析161个基础任务、五种条件及8,050个代码候选。 |  |
| 测试要求 | 固定样本和版本，保留原始记录；内部核对与正式外部测试分开。 |  |
| 测试流程 | 1.核对主要分析任务清单与排除理由。 2.核对五条件候选与配对记录。 3.复核可靠性与指标解释边界。 | 1.明显入口错配任务统一排除。 2.样本与配对统计一致。 3.报告歧义影响及局限。 |
| 合格判据 | 记录与预期一致且限制被如实注明；项目级指标达标由正式测评判定。 |  |
| 备注 | 内部核对不代替专家签字或第三方测评；候选条目不预先计数。 |  |

- PU-T03 澄清面板与回答风险核对

| 要 素 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 场景编号 | PU-T03 |  |
| 场景名称 | 澄清面板与回答风险核对 |  |
| 场景描述 | 需求端技术分项的内部核对；正式专家测试的地点、人员和时间留空。 |  |
| 测试对象及考核指标 | 选择性澄清流程和探索性案例结果 |  |
| 测试环境 | 归档研究数据只读核对；共享目录在Windows本机运行。 |  |
| 测试设备 | 本机工作站；正式测试设备待登记。 |  |
| 测试方法 | 问答记录、候选评测与正负案例审阅 |  |
| 测试数据 | 31个分层选择的澄清案例、124组条件及1,240个候选。 |  |
| 测试要求 | 固定样本和版本，保留原始记录；内部核对与正式外部测试分开。 |  |
| 测试流程 | 1.核对问答和生成完成状态。 2.比较原始与澄清后结果。 3.审阅改善、无变化和退化案例。 | 1.案例与运行记录匹配。 2.同时保留正负结果。 3.说明分层样本不代表总体收益。 |
| 合格判据 | 记录与预期一致且限制被如实注明；项目级指标达标由正式测评判定。 |  |
| 备注 | 内部核对不代替专家签字或第三方测评；候选条目不预先计数。 |  |

- PU-T04 固定预算澄清策略核对

| 要 素 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 场景编号 | PU-T04 |  |
| 场景名称 | 固定预算澄清策略核对 |  |
| 场景描述 | 需求端技术分项的内部核对；正式专家测试的地点、人员和时间留空。 |  |
| 测试对象及考核指标 | 需求端选择性澄清与代码功能结果 |  |
| 测试环境 | 归档研究数据只读核对；共享目录在Windows本机运行。 |  |
| 测试设备 | 本机工作站；正式测试设备待登记。 |  |
| 测试方法 | 配对结果、预算回放与任务聚类区间核对 |  |
| 测试数据 | 130个验证基础任务、520个歧义案例及10,400个新候选。 |  |
| 测试要求 | 固定样本和版本，保留原始记录；内部核对与正式外部测试分开。 |  |
| 测试流程 | 1.核对开发和验证任务分离。 2.比较不澄清、全澄清与固定预算策略。 3.核对区间及负收益记录。 | 1.同一基础任务不跨集合。 2.策略统计可追溯。 3.优势区间跨零时判为未确立。 |
| 合格判据 | 记录与预期一致且限制被如实注明；项目级指标达标由正式测评判定。 |  |
| 备注 | 内部核对不代替专家签字或第三方测评；候选条目不预先计数。 |  |

- PU-T05 分类器与候选规则证据边界

| 要 素 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 场景编号 | PU-T05 |  |
| 场景名称 | 分类器与候选规则证据边界 |  |
| 场景描述 | 需求端技术分项的内部核对；正式专家测试的地点、人员和时间留空。 |  |
| 测试对象及考核指标 | 生成前识别模型与指标规则候选 |  |
| 测试环境 | 归档研究数据只读核对；共享目录在Windows本机运行。 |  |
| 测试设备 | 本机工作站；正式测试设备待登记。 |  |
| 测试方法 | 实现入口、可交付文件与证据状态核查 |  |
| 测试数据 | 需求端分类流程、候选清单和共享目录状态。 |  |
| 测试要求 | 固定样本和版本，保留原始记录；内部核对与正式外部测试分开。 |  |
| 测试流程 | 1.核对分类器训练与推理入口。 2.查验正式权重及独立测评。 3.核查候选条目去重和规则预测时点。 | 1.程序与记录分开列示。 2.缺证项目明确标待核。 3.候选数量不等于合同达标。 |
| 合格判据 | 记录与预期一致且限制被如实注明；项目级指标达标由正式测评判定。 |  |
| 备注 | 内部核对不代替专家签字或第三方测评；候选条目不预先计数。 |  |

- 风险分析与防范措施

样本风险：部分输入与测试入口存在错配。主要分析使用统一排除规则，原始结果另存；正式测试前复核样本语义与测试一致性。

度量风险：结构差异分量受实现和哈希顺序影响。固定依赖和环境，逐例复算并保留历史分数，不以新分数无说明替换冻结结果。

澄清风险：模拟回答可能加入无依据条件，且低波动需求仍可能稳定失败。保留正负案例，逐项核对回答依据与约束变化。

统计风险：探索性面板经过分层选择；固定预算策略的优势区间跨零。不得将分层收益外推为总体收益，也不得把方向性点估计写成已证实优势。

交付风险：正式分类器权重、部分早期产物及项目级原型测评材料尚未齐全。内部程序核对、专家现场测试和第三方测评分别记录，不互相代替。

项目测试检验总体安排

| 序号 | 测试对象名称 | 考核指标（要求） | 测试检验方式 | 测试时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求端指标和风险条件候选；共享目录与接口 | 目录与需求端函数核对 | 拟由专家复核 |  | PU-T01 |
| 2 | 需求条件化度量和主要受控诊断记录 | 受控歧义诊断与数据一致性 | 拟由专家复核 |  | PU-T02 |
| 3 | 选择性澄清流程和探索性案例结果 | 澄清面板与回答风险核对 | 拟由专家复核 |  | PU-T03 |
| 4 | 需求端选择性澄清与代码功能结果 | 固定预算澄清策略核对 | 拟由专家复核 |  | PU-T04 |
| 5 | 生成前识别模型与指标规则候选 | 分类器与候选规则证据边界 | 拟由专家复核 |  | PU-T05 |

表内正式测试时间、地点、专家组织及指标归属留空；内部核对记录见配套报告。合同指标是否达成以项目级成果和正式测评结论为准。

# 项目测试检验大纲评审意见

| 协议编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 协议名称 |  |  |  |
| 承担单位 |  | 项目负责人 |  |
| 起止时间 |  | 协议价款 |  |
| 评审意见 |  |  |  |
| 评审意见： |  |  |  |
| 评审专家组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

专家组组成表

| 序号 | 姓名 | 单位及职务职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 组长 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |